X1-S5: 파일럿 설계서 — 모범 답안 (보고서 형식)

KOREATECH 제조AI v1.6.15 | 교수자 배포용

📋 과제 A — 자신의 현장 문제 정의

──────────────────────────────────────────────────────────

아래는 '용접 공정'을 선택한 모범 답안 예시입니다.

[문제 1]

현상: 매월 용접 불량 15건 (불량률 2.5%)

원인(추정): 전류·전압 변동으로 용접 깊이 불균일

목표: 센서 모니터링 AI → 불량률 1.0% 이하

[문제 2]

현상: 용접 후 X-Ray 검사에서 기공 불량 10%

원인(추정): 용접 속도 과다로 가스 미방출

목표: 속도 최적화 모델 → 기공 불량 5% 미만

[문제 3]

현상: 월 평균 3건 용접 로봇 비계획 정지

원인(추정): 토치 마모 미감지로 인한 갑작스런 고장

목표: 예지보전 모델 → 비계획 정지 0건

📋 과제 B — ROI 파라미터 수정 및 재계산

──────────────────────────────────────────────────────────

수정한 파라미터: ① 월 고장 빈도: 5건 → 3건, ② 시간당 생산 손실: 500,000원 → 800,000원

[기존 파라미터]
  월 고장 빈도=5건, 시간당 손실=500,000원
  연간 사후정비 비용: 240.0백만원
  ROI: 1580.0%

[수정 파라미터]
  월 고장 빈도=3건, 시간당 손실=800,000원
  연간 사후정비 비용: 187.2백만원
  ROI: 1210.4%

💡 해설: 시간당 손실이 크거나 고가 부품 라인일수록 예지보전 ROI가 높아집니다. 자신의 현장 데이터를 대입하면 실제 투자 타당성을 검토할 수 있습니다.

📋 과제 C — 3개월 파일럿 계획

──────────────────────────────────────────────────────────

1개월차

① 용접 공정 센서 데이터 수집 (전류·전압·속도)

② 현장 작업자 인터뷰 및 불량 패턴 파악

2개월차

① 이상 탐지 모델 학습 (Isolation Forest)

② 정확도 검증 및 임계값 조정

3개월차

① 파일럿 결과 리포트 (ROI 검증)

② 본사업 확산 의사결정 준비